**清原镇斗虎屯村路灯亮化工程项目实施方案的请示**

县发改局：

2018年，清原镇计划争取少数民族发展资金在斗虎屯村东沟组、斗虎屯组、站前组、拴马树组建设路灯亮化工程。斗虎屯村位于清原镇西部10公里处，全村1680口人，517户，区域面积18平方公里。有两处村路都是村屯主要道路，拴马树组至东沟组横穿斗虎屯村东西方全长6.5公里在此路安装路灯有利于村民出行，美化村容村貌，促进地方经济的发展。

**一、建设内容**

在斗虎屯村东沟组、斗虎屯组、拴马树组三个组共建设路灯100盏。

**二、资金预算及资金来源**

路灯建设项目预计总投资33万元。建设标准30米1盏路灯，工程造价为每盏3300元。总计：33万元

资金来源：申请民宗部门补助投资33万元。

**三、建设工期**

2018年4月－2018年7月

当否，请批复。

清原镇人民政府

2018年4月8日