关于清原镇古城子村河道防护工程

项目实施方案的请示

县发改局：

清原镇古城子村河道原堤防为土堤，高低不平，河道杂草丛生，汛期阻碍洪水行洪，严重威胁清原镇古城子村河道左岸村民的生产生活，该河道在汛期时由于水量较大，经常出现漫灌和冲刷现象，对河道左岸耕地和村民造成极大生命财产威胁，清原镇古城子村河道防护工程兴利除害，刻不容缓。

切实解决河道左岸村民的生产生活安全迫在眉睫，故本项目针对存在的安全隐患及问题对清原镇古城子村河道进行防护。

一、项目规模

清原镇古城子村河道防护工程位于清原满族自治县清原镇古城子村2号公路南侧起点，本次设计建设内容为清原县清原镇古城子村河道左岸防护，防护长度为632.0m，新建固滨石笼防护长度为2162.0m。

二、项目资金来源

工程概算总投资61.86万元,全部由镇政府承担。

三、项目建设工期

本项目建设期为2个月，其间需完成前期工作、开工准备、基础设施建设工程、现已完成前期规划，预计2018年9月-10月完成全部建设。

当否，请批复。

清原镇人民政府

2018年8月6日