附件3：

浑河（清原县农村段）应急防洪治理工程（2020年）资金使用情况

项目名称：浑河（清原县农村段）应急防洪治理工程（2020年）

建设内容：治理河长8.753km，堤防工程4.514km,工程护岸4.239km。

项目实施地点：清原满族自治县红透山镇、南口前镇、北三家、清原镇

实施期限：2020年9月30日至2021年12月30日

资金情况：项目2020投资2280万元，资金来源省以上投资，其中中央2280万元。

项目资金执行情况：目前完成投资2052万元。

实施单位：清原满族自治县河道防洪治理工程项目管理办公室

施工单位：抚顺鑫淼水利工程有限公司

抚顺海峰水利工程有限公司

抚顺鑫泽水利水电工程建设有限公司

监理单位：抚顺惠程水利建设监理有限公司

设计单位：辽宁省水利水电勘测设计研究院

效    益：保护人口15200人，保护耕地38200亩。

项目开竣工时间：工程于2020年09月30日开工，2021年12月30日完工。

资金支出：已拨付资金1130万元。