附件3：

辽宁省清原县清河防洪治理工程资金使用情况

项目名称：辽宁省清原县清河防洪治理工程

建设内容：治理河长34.69km，堤防工程10.38km,工程护岸33.229km。

项目实施地点：清原满族自治县土口子乡、大孤家镇

实施期限：2018年11月12日至2021年11月30日

资金情况：项目总投资6995万元，资金来源省以上投资，其中中央5245万元，省级1750万元。

项目资金执行情况：目前完成投资5907万元。

实施单位：清原满族自治县河道防洪治理工程项目管理办公室

施工单位：抚顺鑫泽水利水电工程建设有限公司

抚顺鑫淼水利工程有限公司

监理单位：丹东大禹水利水电工程建设监理有限公司

设计单位：辽宁江河水利水电新技术设计研究院有限公司

效    益：保护人口3.76万人，保护耕地7.87万亩。

项目开竣工时间：工程于2018年11月12日开工，2021年11月30日完工，2021年12月30日竣工验收。

资金支出：已拨付资金5778.88万元。